Жуковский , изменения от депутатов и администрации.

- Актуализировать подд.

Допустимо

- Добавить круг старый (народная тропа)

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете.

- Из-за необходимости удаления фонтана и  ручья,  заменить или плиткой, или придумать маф, клумбы, цветы.

Недопустимо удаления фонтана необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете.

- Урны: добавить 10 шт. на 3 этап (выполнен в 2022) и на 4 этап, на тротуаре

Допустимо

5. Добавить 4 велопарковки на 3 этап(выполнен в 2022) и 4 этапе.

Расположить по необходимости по факту велопарковки добавить стандартного типа как на фото

Допустимо с использованием велопраковки из проекта

6. Ограждения на все площадки 3 этап(выполнен в 2022)

7. Убираем пешеходный второй переход между 3 и 4 этапом

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете. Теряется пешеходная связь 3 го и 4 го этапа

8. Добавляем велодорожку на внешнюю сторону

На совещании 09.03.2023 принято решение проработать вопрос по размещению велодорожке (двухсторонне движение) в соответствии с нанесёнными красными линиями ниже.

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете. Очень близко к деревьям возможна гибель.

9. Убираем плитку заезд в школу

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете. Не целесообразно.

10. Убираем плитку, меняем на асфальт на советской улице, фрезерование и укладка

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете.

11. Фрезеровка асфальтобетонного покрытия, на глубину 6 см. Укладка асфальтобетонного покрытия с помощью асфальта укладчика, 6 см. Площадь в соответствии с картинкой ниже.

Допустимо

11. Парковки на 4 этапе по проекту убираются могут быть проблемы. Вернуть

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете.

12. Лавки заменить

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете.

Заменить на составные из архитектурного бетона

Пример внешнего вида

13. Отменить площадки с лавочками в палисадниках под окнами жилых домов: сохранить здесь газоны и зеленые насаждения.

Недопустимо необходимо корректировка концепции и защита на экспертном совете.

14. Продумать установку ограждения по периметру бульвара. (или же будет достаточно живой изгороди из кустарников в соответствии с пунктом 15)

Допустимо

15. Сохранить зеленую изгородь из кустарников пузыреплодника. Подсадить кустарники в местах, где они утрачены.

Допустимо

16. Исключить колодец водоснабжения и канализации из НВК под фонтан.

Фонтан не убираем